ACTIVIDAD 4: GESTIÓN DE FINANZAS

Proyecto Integrador: Monchis Café — Plataforma Web y POS Seguro para Cafetería Orgánica

| Cátedra / Materia: | Gestión de Finanzas / Proyecto Integrador de Software |
| --- | --- |
| Docente Evaluador: | Dr. Gabriel Navarro Salcedo |
| Estudiante: | Ernesto Hatuey Fierro Meléndez (Código: 215487963) |
| Fecha de Entrega: | 24 de Octubre de 2026 ¦ Ponderación: 4% del 100% |

1. Resumen Ejecutivo de Indicadores Financieros

A continuación se presenta el consolidado de las variables económicas del proyecto, modeladas dinámicamente en la plantilla oficial y vinculadas a la hoja ESTRATEGIA DE VENTA:

| Indicador Financiero | Monto Proyectado | % s/ Venta | Interpretación Operativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo Base Total (CTB) | $573,160.08 MXN | 63.6% | Costos empresariales directos, indirectos, nómina y financiamiento. |
| Fondo de Contingencia (10%) | $57,316.01 MXN | 6.4% | Reserva de mitigación ante riesgos técnicos y variaciones cloud. |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (CTP) | $630,476.09 MXN | 70.0% | Inversión neta requerida por la empresa para producir la solución. |
| Margen de Utilidad s/ Venta | 30.0% | N/A | Rendimiento comercial pactado sobre el precio sin impuestos. |
| PRECIO DE VENTA SIN IVA | $900,680.12 MXN | 100.0% | Cotización contractual llave en mano: CTP / (1 - Margen). |
| IVA Trasladado (16%) | $144,108.82 MXN | 16.0% | Impuesto fiscal trasladado acreditable para el cliente contra sus débitos de IVA. |
| PRECIO TOTAL FACTURADO CON IVA | $1,044,788.94 MXN | 116.0% | Monto total formalizado convenido en la propuesta económica. |
| UTILIDAD ANTES DE ISR | $270,204.04 MXN | 30.0% | Ganancia empresarial antes de ISR corporativo anual para solvencia e I+D. |
| ISR Corporativo Estimado (30%) | $81,061.21 MXN | 9.0% | Provisión estimada del impuesto sobre la renta empresarial (LISR art. 9). |
| UTILIDAD ESTIMADA DESPUÉS DE ISR | $189,142.83 MXN | 21.0% | Beneficio neto proyectado disponible tras obligaciones tributarias. |
| Punto de Equilibrio (Soluciones) | 1 Solución | N/A | Un contrato llave en mano absorbe la estructura de costos operativos. |
| Punto de Equilibrio en Pesos | $602,641.80 MXN | 66.9% | Facturación mínima sin IVA necesaria para cubrir costos fijos y variables. |
| Margen de Seguridad Comercial | 33.1% | N/A | Margen de tolerancia frente a contingencias antes de entrar en pérdidas. |

2. Cuadro Justificativo Financiero (Pertinencia de Costos - 50%)

Desglose analítico que justifica la pertinencia técnica, operativa y económica de cada rubro presupuestal:

| Rubro Presupuestal | Importe (MXN) | % s/ CTP | Criterio Técnico y Justificación | Impacto en Calidad y Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nómina y Carga Patronal | $465,400.00 | 73.81% | 4 perfiles (Scrum Master/DevOps, Frontend Vue 3, Backend Node.js, QA) por 16 semanas. Sueldos brutos de $89.5k/mes más estimación del 30% de carga patronal (IMSS, Infonavit 5%, ISN 3%). | Garantiza 8 sprints bajo TDD (>80% cobertura) y reduce el riesgo de rotación técnica mediante compensaciones de mercado. |
| Gastos Fijos de Operación | $60,000.00 | 9.52% | Coworking ($6k/mes), energía ($1.2k), fibra simétrica ($1.5k), despacho contable ($2.5k), herramientas SaaS ($1.8k), gestión comercial ($1k) y suministros ($1k) ($15k/mes). | Asegura entorno ininterrumpido para CI/CD, soporte fiscal para timbrado CFDI 4.0 y herramientas de trabajo colaborativo. |
| Costos Directos (10 rubros) | $26,800.00 | 4.25% | GCP ($7.2k), GitHub/Sentry ($2.4k), CloudAMQP RabbitMQ ($2.2k), dominio/SSL ($950), dispositivos ($3k), pentesting ($4.5k), viáticos ($3k), papel/cables ($850), SAST ($1.2k) y otros ($1.5k). | Sustenta arquitectura orientada a eventos (Saga/DLQ), seguridad de datos de pago y validación física en barra. |
| Inversión Inicial Asignada | $19,638.89 | 3.11% | Depreciación en 4 meses según vida útil fiscal: 4 laptops (36 meses), mobiliario (60 meses), red (36 meses), licencias IDEs y kit POS ($19.6k de $148.8k). | Aplica devengo contable: el proyecto absorbe únicamente el desgaste real de los activos productivos durante su ejecución. |
| Intereses de Financiamiento | $1,321.19 | 0.21% | Crédito de $40,000.00 MXN al 18% anual a 24 meses. Interés promedio prorrateado a 4 meses ($1,321.19 MXN) para anticipar compra de activos y absorber desfases del anticipo. | Evita demoras operativas en el arranque derivadas de tiempos de dispersión bancaria de la primera transferencia. |
| Fondo de Contingencia (10%) | $57,316.01 | 9.09% | Reserva estratégica del 10% s/ costo base para fluctuaciones en tarifas cloud en dólares, inflación o retrabajos técnicos menores. | Absorbe imprevistos y constituye el único colchón financiero ante la ausencia de roles dedicados de DevOps, DBA o UX. |
| TOTAL COSTO DEL PROYECTO | $630,476.09 | 100.00% | Inversión integral necesaria para diseñar, probar y liberar en producción el software Monchis Café. | Base matemática y analítica sólida que respalda una cotización justa, viable y rentable. |

3. Estrategia Comercial de Venta según Costo y Utilidad (35%)

3.1 Modelo de Fijación de Precios: Margen Comercial vs Recargo (Markup)

La cotización del software se formuló a partir del margen comercial sobre ventas, garantizando que el 30.0% del monto facturado antes de impuestos se traduzca en utilidad para la empresa desarrolladora:
• Precio de Venta sin IVA = CTP / (1 - Margen) = $630,476.09 / 0.70 = $900,680.12 MXN.
• Utilidad antes de ISR Proyectada = $900,680.12 - $630,476.09 = $270,204.04 MXN (Margen real: 30.0%).
• Facturación con IVA (16%) = $900,680.12 x 1.16 = $1,044,788.94 MXN.
• Utilidad después de ISR (30%): $189,142.83 MXN (21.0% de las ventas). Mención de PTU (10% constitucional).

3.2 Modelo de Negocio Híbrido: Venta Inicial + Ingresos Recurrentes

1. Venta Inicial Llave en Mano ($900,680.12 MXN + IVA): Licenciamiento y puesta en producción de la plataforma web, POS táctil y microservicios en GCP.
2. Póliza de Soporte, Mantenimiento Evolutivo y SLA ($18,500.00 MXN + IVA/mes a partir del Mes 5): Disponibilidad del 99.5%, respuesta a incidentes críticos de caja < 2 horas en horario operativo, monitoreo de RabbitMQ DLQ y parches de seguridad (ARR de $222,000.00 MXN con 55% de margen).
3. Licenciamiento por Franquicia / Sucursal ($45,000.00 MXN de cuota única por nueva tienda + $3,500.00 MXN/mes de soporte y mantenimiento por sucursal).

3.3 Propuesta de Valor y Retorno de Inversión (Payback) para Monchis Café

Los beneficios mensuales estimados corresponden a estimaciones preliminares sujetas a validación con datos reales del negocio:
• Reducción de mermas de café orgánico (-22%): Ahorro mensual de $14,500.00 MXN mediante rotación PEPS.
• Incremento en ticket promedio (+24%): $38,500.00 MXN mensuales por fidelización Monchis Rewards.
• Eliminación de fugas en caja (-98%): Recuperación mensual de $9,200.00 MXN por conciliación automática.
• Clientes nuevos por SEO local y Google Maps: $16,800.00 MXN mensuales adicionales.
• Beneficio mensual bruto total: $79,000.00 MXN/mes ($948,000.00 MXN al año).

Evaluación del Período de Recuperación (Payback Period):
1. Payback Bruto: $900,680.12 / $79,000.00 = 11.4 meses (sin descontar póliza ni costo de ventas).
2. Payback Neto con Póliza SLA: $900,680.12 / ($79,000.00 - $18,500.00) = $900,680.12 / $60,500.00 = 14.9 meses.
3. Payback Prudente (60% margen en ventas adicionales, beneficio neto de $56,880.00/mes): Plazo sin póliza: 15.8 meses; plazo neto con póliza ($38,380.00/mes): 23.5 meses.

3.4 Esquema de Cierre y Pagos por 6 Hitos Ágiles

El plan de cobro escalonado asegura certidumbre contra entregables en Staging:
• Hito 0 (Firma y Arranque): Anticipo del 20% ($180,136.02 MXN sin IVA). Monorepo, Docker Compose, Prisma y licencias.
• Hito 1 (Sprint 2 - Backend & Seguridad): 15% ($135,102.02 MXN). Backend Core, JWT stateless, RBAC y reCAPTCHA.
• Hito 2 (Sprint 4 - Eventos RabbitMQ & Frontend Vue 3): 15% ($135,102.02 MXN). Broker CloudAMQP, Patrón Saga y vistas prerenderizadas.
• Hito 3 (Sprint 6 - POS mostrador & Trazabilidad ODS 12): 15% ($135,102.02 MXN). POS táctil, pagos mixtos y trazabilidad.
• Hito 4 (Sprint 8 - Dashboard analítico & Testing Vitest/Playwright): 15% ($135,102.02 MXN). Dashboard UTM y reporte SAST.
• Hito 5 (Cierre y Despliegue GCP con Terraform): Finiquito del 20% ($180,136.02 MXN). Infraestructura productiva y entrega de llaves.

3.5 Análisis de Sensibilidad y Escenarios de Rentabilidad

| Escenario | Margen | Precio sin IVA | Precio con IVA | Utilidad antes ISR | Criterio de Negociación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador (Piso Mínimo) | 20.0% | $788,095.11 | $914,190.33 | $157,619.02 | Piso de negociación que sacrifica margen comercial, no costos de desarrollo. |
| Esperado / Base (Recomendado) | 30.0% | $900,680.12 | $1,044,788.94 | $270,204.04 | Propuesta base recomendada. Mantiene la rentabilidad del 30% proyectada. |
| Premium / Valor Agregado | 35.0% | $969,963.21 | $1,125,157.32 | $339,487.12 | Paquete con 6 meses de póliza SLA 99.5% ($49,950 MXN costo asumido) y analítica avanzada. Utilidad ajustada post-SLA: $289,537.12 MXN (margen efectivo del 29.9%). |

4. Conclusiones y Reconocimiento de Límites del Modelo

El ejercicio presupuestal confirma la complementariedad entre ingeniería de software y gestión financiera. No obstante, se reconocen los límites del modelo:
1. La carga patronal del 30% es una estimación técnica sujeta a primas de riesgo IMSS definitivas.
2. Los beneficios de mermas y ventas son supuestos preliminares que requerirán validación con registros históricos reales.
3. Las variaciones en tarifas de cómputo en la nube e impacto cambiario USD/MXN se amortiguan mediante la reserva de contingencia del 10% ($57,316.01 MXN).