# ACTIVIDAD 1.3: DISEÑO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO DE SOFTWARE

Materia / Asignatura: Desarrollo de Software Integrador
Docente: Gabriel Navarro Salcedo
Alumno: Ernesto Hatuey Fierro Meléndez
Proyecto: Monchis Café — Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica y Comercial
Fecha: 2026-09-01

# 1. Objetivo y Comprensión del Proyecto

El objetivo de este documento es presentar la propuesta de presupuesto detallada y coherente para el desarrollo e implementación de la plataforma web de Monchis Café, una cafetería que combina la venta de café orgánico de especialidad regional con productos complementarios comerciales.
Alcance Técnico del Sistema:
• Architecture Monorepo: Frontend en Vue 3 con vite-ssg (SEO optimizado) y Backend Next.js API Routes.
• Punto de Venta (POS): Módulo de caja con soporte para efectivo, tarjetas, SPEI, Monchis Rewards y monedero.
• Orquestador de Eventos con RabbitMQ (Patrón Saga): Transacciones compensatorias (reversas automáticas de cobro en caso de falta de insumos de café orgánico) y Dead Letter Queue (DLQ).
• Autenticación Stateless y Seguridad: JWT con rotación + Google reCAPTCHA v2/v3 + 2FA para el Administrador.
• Módulo ODS: Trazabilidad estricta de café de origen regional y programa de incentivos ecológicos (termos/tazas reutilizables).

# 2. Desglose del Presupuesto por Rubros

## A. Recursos Humanos (Equipo de Desarrollo — 10 Semanas / 2.5 Meses)

| Rol | Cantidad | Horas Totales | Tarifa/Hora | Costo Total (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager / Scrum Master | 1 | 100 hrs | $350.00 MXN | $35,000.00 MXN |
| Diseñador UI/UX (Paleta Pastel) | 1 | 80 hrs | $280.00 MXN | $22,400.00 MXN |
| Desarrollador Frontend (Vue 3 / SSG) | 1 | 200 hrs | $320.00 MXN | $64,000.00 MXN |
| Desarrollador Backend (Next.js / RabbitMQ) | 1 | 200 hrs | $340.00 MXN | $68,000.00 MXN |
| Ingeniero QA / DevOps (TDD & CI/CD) | 1 | 100 hrs | $300.00 MXN | $30,000.00 MXN |
| Subtotal Recursos Humanos | 5 | 680 hrs | - | $219,400.00 MXN |

## B. Licencias y Servicios Tecnológicos (Cloud & APIs — 12 Meses)

| Concepto | Proveedor / Servicio | Duración | Costo Total (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Cloud (VPS / Docker) | AWS EC2 / Hetzner Cloud | 12 meses | $9,600.00 MXN |
| Base de Datos Gestionada (PostgreSQL) | Supabase / AWS RDS | 12 meses | $7,200.00 MXN |
| Broker de Mensajería (RabbitMQ Cloud) | CloudAMQP Cluster | 12 meses | $6,000.00 MXN |
| Seguridad Anti-Bot | Google reCAPTCHA Enterprise | 12 meses | $1,800.00 MXN |
| Correos Transaccionales (SMTP & 2FA) | Resend / SendGrid API | 12 meses | $2,400.00 MXN |
| Dominio Web & Certificado SSL Wildcard | Cloudflare / Namecheap | 12 meses | $1,200.00 MXN |
| Subtotal Licencias y Servicios Cloud | - | - | $28,200.00 MXN |

## C. Hardware y Equipos de Pruebas POS

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tableta Touch POS para Pruebas de Caja | 1 | $7,500.00 MXN | $7,500.00 MXN |
| Lector de Código de Barras USB/Bluetooth | 1 | $1,800.00 MXN | $1,800.00 MXN |
| Impresora Térmica de Tickets 80mm | 1 | $2,200.00 MXN | $2,200.00 MXN |
| Subtotal Hardware POS | - | - | $11,500.00 MXN |

## D. Módulo de Sostenibilidad (ODS) y Gastos Operativos / Legales

| Concepto / Rubro | Descripción / Alineación | Costo Total (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Módulo Trazabilidad de Café Orgánico (ODS 12) | Registro de fincas, fechas de tostado, lotes y descuentos por termos reutilizables | $16,000.00 MXN |
| Atribución de Tráfico Local (ODS 8 y 9) | Reporte de conversión desde Google Maps e Instagram para potenciar comercio local | $8,500.00 MXN |
| Gastos Legales y Políticas de Datos (ODS 16) | Términos de servicio, aviso de privacidad y cumplimiento de datos personales | $6,000.00 MXN |
| Marketing de Lanzamiento | Promoción local, fichas de Google Business y campañas digitales | $8,000.00 MXN |
| Subtotal ODS, Legales y Marketing | - | $38,500.00 MXN |

# 3. Resumen Ejecutivo y Fondo de Reserva

| Rubro Presupuestal | Monto Subtotal (MXN) |
| --- | --- |
| 1. Recursos Humanos (Equipo Dev - 10 Semanas) | $219,400.00 MXN |
| 2. Licencias y Servicios Cloud (12 Meses) | $28,200.00 MXN |
| 3. Hardware POS de Pruebas | $11,500.00 MXN |
| 4. Módulo ODS (Trazabilidad y Tráfico Local) | $24,500.00 MXN |
| 5. Legales, Políticas de Datos y Marketing | $14,000.00 MXN |
| SUBTOTAL ACUMULADO PROYECTO | $297,600.00 MXN |
| Margen de Imprevistos / Contingencia (10%) | $29,760.00 MXN |
| TOTAL GENERAL ESTIMADO DEL PROYECTO | $327,360.00 MXN |

# 4. Justificación Técnica y Metodológica

Justificación del Stack Tecnológico:
• Vue 3 + vite-ssg: Elegido para el portal público debido a la velocidad de carga instantánea y la optimización de SEO mediante prerenderizado estático en tiempo de compilación. Esto posiciona a Monchis Café orgánicamente en búsquedas locales (Google Maps).
• Next.js + Prisma ORM + PostgreSQL: Garantiza seguridad de tipos estricta (TypeScript), consultas optimizadas y control relacional estricto sobre el inventario y lotes de café.
• RabbitMQ + Patrón Saga: Esencial para evitar la sobreventa. En un entorno de cafetería activa, si el stock de un café de especialidad se agota simultáneamente entre la caja física y un pedido en línea, el patrón Saga revierte la transacción automáticamente.
Metodología de Desarrollo (TDD & Scrum por Fases):
El proyecto se ejecutará en 10 semanas distribuidas en 5 Sprints bajo metodología Scrum, aplicando Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD). Esto asegura que cada módulo (autenticación JWT, POS, RabbitMQ Saga, panel de atribución) cuente con pruebas unitarias, de integración y Playwright E2E antes de su despliegue a producción.